赣南医学院第二附属医院

竞

争

性

谈

判

文

件

项目名称：1#住院部四楼病房装饰改造工程

招标单位：赣南医学院第二附属医院

二0二一年六月

目   录

第一章  竞争性谈判文件	3

一、采购邀请	3

二、投标单位 须 知	5

（一）总  则	5

（二）招标文件	6

（三）投标文件的编制	6

（四）投标文件的递交	9

（五）开标与评标	9

（六）授予合同	13

三、招标项目需求	15

四、合同格式	21

第二章  投标文件（格式）	22

一、封面	22

二、投标文件资料清单（格式）	23

三、投标函（格式）	24

四、投标报价一览表（格式）	25

五、投标单位关于资格的声明函（格式）	26

六、投标单位关于无重大违法记录书面声明函（格式）	27

七、质量保证及售后服务承诺书（格式）	30

八、有关证明文件（格式）	31

8-5.投标单位关于具备履行合同所具备必需的设备书面承诺函（格式）	34

8-6.投标单位关于具备履行采购合同所具有专业技术能力书面承诺函（格式）	35

九、法定代表人（经营者或自然人）授权书（格式）	36

十、交纳响应保证金的银行凭证（格式）	38

# 第一章  竞争性谈判文件

## 一、采购邀请

赣南医学院第二附属医院，对1#住院部第四楼病房装饰改造工程进行竞争性谈判采购。现欢迎省内符合资格条件的投标单位前来参加。

（一）招标方式：竞争性谈判

（二）招标内容：

|  | 工程名称 | 数量 | 单位 | 主要技术规格及要求 | 最高限价 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#住院部第四楼病房装饰改造工程 | 1 | 项 |  | 480000.00 |
| 合计 | 480000.00元 |

（三）谈判方式：本项目不接受联合体。开标结束后，谈判小组所有成员集中，与各投标单位就施工要求、质量等分别进行谈判，本次谈判共进行2次报价（包括投标文件中的第一次报价），谈判小组在谈判结束后，要求所有符合条件参加谈判的投标单位在规定的时间内提出最终报价（在没有修正要求的前提下，最终报价不得高于第一次报价，否则视为放弃谈判（投标无效）；在修正要求的前提下，最终报价可高于第一次报价）。谈判顺序按递交投标文件的先后排序。

（四）投标单位应具备的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力的法人或其他组织或自然人；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加此次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、投标单位须取得有效的建筑装饰装修工程专业承包贰级（含）以上资质及消防设施施工工程专业贰级（含）以上资质。

（五）招标文件的购买：2021年06月15日至2021年06月18日（工作日内）上午09:00——11∶30，下午14∶30——17∶00，在赣南医学院第二附属医院门诊五楼521室领取，标书收费200元。

（七）投标截止时间及谈判时间、谈判地点：2021年06月24日10：00（北京时间），谈判地点：赣南医学院第二附属医院门诊六楼615室（信丰县迎宾大道331号）。届时请响应供应商的法定代表人（经营者或自然人）或经正式授权的代表出席谈判会，逾期（以签到时间为准）或不符合规定的响应文件恕不接受。

（八）投标保证金及履约保证金：人民币壹万伍仟元圆整（￥15000.00）须在响应截止时间止前一天的17：00（北京时间）之前到账，从投标单位的基本账户转入赣南医学院第二附属医院基本账户，否则响应无效。中标单位的投标保证金转为履约保证金。

（九）付款方式：项目完成工程量的20%时退还履约保证金；项目完成工程量的50%时支付工程款的总价的35%；工程完工并经验收合格后支付工程款的总价的80%；工程结算审核定案后支付至总款项的97%，剩余3%保修金待保修期结束后扣除所发生的款项支付。

（十）联系方法：

采 购 人： 赣南医学院第二附属医院

地    址： 信丰县嘉定镇南山西路

联 系 人： 林先生

电    话： 18079791217

开户行：中国建设银行信丰支行

账号：3605 0181 0450 0000 1342

## 二、投标单位 须 知

## （一）总  则

1.适用范围

本谈判文件适用于本招标邀请中所述项目的工程。

2.投标费用

投标供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.合格的投标单位

3.1凡有能力提供本招标文件所述工程及服务的，符合本招标文件规定资格要求的可能成为合格的投标单位。

3.2投标单位应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标单位只能提交一个响应文件。如果投标单位之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目响应：

3.3.1法定代表人（经营者或自然人）为同一人的两个及两个以上投标单位；

3.3.2投标单位相互之间存在直接控股、管理关系的。

3.4为本采购项目提供监理、预算等服务的供应商不得参加本项目。

## （二）招标文件

4.谈判事项说明

4.1投标单位应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。如果没有按照采购文件的要求提交全部资料，或没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标单位自行承担。根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝或被认定为无效投标。

4.2除非有特殊要求，采购文件不单独提供采购货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标单位被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.澄清与答疑

5.1本项目不进行集中答疑。集中现场勘察时间为2021年6月18日下午三时

6.招标文件的修改

6.1在法律规定期限内，无论出于何种原因，赣南医学院第二附属医院均可主动地或在解答投标单位提出的澄清问题时，以补充（变更）公告的方式对招标文件进行修改。

6.2补充（变更）公告将在赣南医学院第二附属医院网站上公布。投标单位有义务在招标活动期间浏览相关网站，赣南医学院第二附属医院在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标单位。修改后的内容是招标文件的组成部分，将在指定网站公告所有购买招标文件的潜在投标单位，并对潜在投标单位具有约束力。

## （三）投标文件的编制

7.投标语言及度量衡单位

7.1投标单位的投标文件以及投标单位就投标的所有来往函中均应使用中文。

7.2招标文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位，否则将视为投标无效。

8.投标文件的编制

8.1投标单位对投标文件的编制应按要求装订和封装。

8.2投标单位应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

8.3投标单位必须按本文件的全部内容，包括所有的补充（变更）公告及答疑进行编制。投标单位提供的投标文件不完整，导致的结果和责任由投标单位承担。

9.投标文件的构成

9.1投标文件应统一格式并包括下列内容但不限于：

9.1.1投标文件资料清单（格式）

9.1.2投标函（格式）

9.1.3投标报价一览表（格式）

9.1.4投标单位关于资格的声明函（格式）

9.1.5投标单位关于无重大违法记录书面声明函（格式）

9.1.6技术规格响应及偏离表（格式）

9.1.7商务条款响应及偏离表（格式）

9.1.8施工质量及售后服务承诺函（格式）

9.1.9有关证明文件（格式）

9.1.10法定代表人（经营者或自然人）授权书（格式）

9.1.11供应商情况一览表（格式）

9.1.12交纳响应保证金的银行凭证（格式）

10.报价

10.1投标文件中的价格均以人民币报价。

10.2投标单位的报价须包含与本项目有关的一切费用，投标单位的最终成交单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.投标保证金

11.1投标单位应按本招标文件要求提交投标保证金，须将转账凭证单据附与投标文件里（复印件加盖公章或自然人印鉴章），否则投标无效。

11.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的，拒绝投标。

11.3未成交投标单位的投标保证金在《成交通知书》发出之后五个工作日内予以无息退还。中标单位的投标保证金在签订合同后五个工作日内予以无息退还。如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

11.4投标单位有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

11.4.1投标单位在谈判文件规定的反贼标有效期内撤回其投标的；

11.4.2投标单位未按照采购程序规定签字确认的；

11.4.3成交候选单位在公示期内无正当理由放弃成交的；

11.4.4成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

11.4.5中标单位提供虚假材料，被谈判小组查实的；

11.4.6其他被认定不予退还情形的。

12.投标有效期

12.1投标有效期为规定的开标之日起90天。

13.投标文件份数和签署

13.1投标单位应按照要求制作响应文件，提交一式三份投标文件（1份正本、2份副本），投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

13.2投标文件必须用不褪色的蓝黑和黑色墨水填写或打印。投标文件必须按规定格式编制并按顺序胶装成册，不接受散页或活页的响应文件。（所有纸张必须使用A4纸，宣传材料除外）。

13.3投标文件的正本要求由投标单位法定代表人（经营者或自然人）签署并加盖投标单位公章或自然人印鉴章。法定代表人（经营者或自然人）参加的，应提供法定代表人（经营者或自然人）资格证明。正式授权代表参加的，须将以书面形式出具的“法定代表人（经营者或自然人）授权书”原件附在响应文件正本中。副本可以采用复印件。

13.4除投标单位对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标单位签字和盖章。

## （四）投标文件的递交

14.投标文件的密封和标记

14.1投标单位商应将响应文件正本、副本分别密封，并在封装袋上注明“正本”、“副本”字样。

14.2封装袋应写明项目名称、响应供应商名称并于封口处加盖响应供应商公章，并按注明的地址送达响应地点。

14.3投标单位的密封袋中，不得单独出现《响应报价一览表》，否则作无效标处理。

14.4投标文件没有按上述规定密封或加写标记，将拒绝接收。

15.投标截止期

15.1在投标截止期后递交的投标文件，将拒绝接收。

16.投标文件的修改和撤回

16.1在规定的投标截止期前，投标单位可以书面形式提出修改或撤回其递交的响应文件。

16.2投标单位的修改材料或撤回通知，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在密封袋上标明“投标文件修改”或“投标文件撤回”字样。

16.3在投标截止期至谈判文件规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标单位不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

## （五）开标与评标

17.谈判小组的组成

17.1谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家由招标单位依法组建谈判小组。

18.开标

18.1赣南医学院第二附属医院在规定的时间和地点组织开标。投标单位应派法定代表人（经营者或自然人）或授权代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

18.2开标由赣南医学院第二附属医院主持，开标时，由投标单位代表共同检查投标文件的密封情况，经当场确认无误后当众拆封宣读。

18.3开标时，当众宣读投标单位名称及认为合适的其它内容，并做好开标记录。

19.投标的评价和比较

19.1谈判小组将按照招标文件规定的评标办法进行评标。

19.2评审专家独立进行评标，不得向任何人透露评标信息。

20.本次招标招标人授权由谈判小组直接确定成交供应商。

21.投标文件的初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

21.1资格性检查。依据法律法规和拮标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标单位是否具备资格。

21.2符合性检查。依据谈判文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.3算术错误将按以下方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标单位不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效。

21.4在详细评标之前，谈判小组要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格没有重大偏离的投标文件。谈判小组认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

22.在竞争性谈判中，出现下列情形之一的，应予废标：

22.1符合专业条件的投标单位或对招标文件实质性响应不足三家的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3投标单位的最终报价均超过采购预算，招标人不能支付的；

22.4法律、法规规定其他满足废标情况的。

23.谈判的步骤：

（一）第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一投标单位分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标单的技术资料、价格和其他信息。

（二）谈判文件修正

第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，必要时可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案，并经谈判小组签字。

投标单根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并在规定时间内将修正文件由供应商或其授权委托人签字或盖章后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与投标文件同具法律效力。

（三）第二轮谈判

谈判小组就修正后的投标文件与投标单分别进行谈判。。并按（四）最终报价的要求，进行最终报价，谈判小组按招标文件设定的方法和标准确定成交候选供应商。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交投标单的，按（二）谈判文件修正的要求，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

（四）最终报价

最终的谈判结束后，所有投标单作最终报价递交谈判小组。谈判小组按评审标准，报价从低到高排序，推荐成交候选供应商顺序，形成谈判报告。

投标单

24.评标办法

24.1本次竞争性谈判采用最低评标价法，是指投标文件满足谈判文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

24.2谈判小组认为，排在前面的成交投标单的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。

25.资格预审

本项目不进行资格预审。

26.确定中标单位

26.1谈判小组依据谈判文件规定的评审办法、程序、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，确定中标单位。

## （六）授予合同

27.中标通知书

27.1在中标单位确定后2个工作日内向中标单位发出《中标通知书》。

27.2《中标通知书》是合同的一个组成部分。

27.3当《中标通知书》发出后，将通知所有未成交的投标单位，同时按照本招标文件的规定退还所投标保证金。

28.签订合同

38.中标单位应在《中标通知书》发放之日起五个工作日后十个工作日内与招标人签订合同，否则取消中标资格。

29.解释权：本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府管理有关规定编制，解释权属于赣南医学院第二附属医院。

## 三、招标项目需求

（一）投标单位须提供优质、并符合国家质量标准的工程施工服务。

（二）本招标文件提出的是最低限度的要求，投标单位的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求，低于招标文件要求的，投标无效。

（三）服务要求：

1#住院部四楼病房装饰改造工程 项目介绍：室内装修部分，工期2021年7月1日开工，竣工日期为2021年8月20日，总工工期50日历天。 施工要求： 给排水部分：包括室内洁具安装，室内洁具为甲指乙供；包含从管井立管三通（不含三通）后到房间内所有管件及配件施工； 所有的五金、灯具、石材均为甲指乙供材（主材品牌详见附表），投标报价不允许超过材料清单内甲指乙供材规定价格。 所有的工程材料均需达到环保要求，否则需乙方进行防污染（环保）处理，达到竣工后能即刻入住的标准。 现场所有零星洞口及施工二次产生的零星洞口的封堵均包含在本次投标报价中，该部分费用为一次性包死，签订合同、施工及结算时不得进行任何调整。 中标人应负责自身材料在加工、运输、安装过程中的材料和成品保护及各种保护措施，直至整个工程竣工交付使用。

装修合同

发包单位： 赣南医学院第二附属医院

承包单位：

工程名称：

签订地点：

签订日期：

合同编号：

发包人（全称）： 赣南医学院第二附属医院     (简称甲方)

住  所： 信丰县迎宾大道331号

电  话：

联系人：

承包人（全称）：                                          (简称乙方)

住  所：

电  话：

联系人：

开户银行：

开户帐号：

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，确保工程的顺利施工，按时完成工程任务，保证施工质量，经甲方和乙方双方协商一致签订本合同，以便双方共同遵守执行。

一、工程概况：

(一)工程名称：1#住院部病房四楼装饰改造工程

(二)工程地点：

(三)工程内容：   详见工程量清单所涵盖的内容

二、工程承包方式：本工程采用包工、包料的施工总承包模式，同时乙方对工程的质量、安全文明、工期进度负责。

三、工程承包范围：

（一）、按照甲方提供的设计的施工图纸及材料清单的项目内容进行承包。

（二）、由于乙方的原因，不能满足本工程各项要求时，甲方有权将承包范围内的任何一项或多项另行分包，并直接在乙方的工程款中扣除（取第三方的分包价格和乙方本合同价款中的最高值）。

（三）、甲方有权根据工程实际需要，增加或取消部分工程或部分项目，除非另有约定，否则乙方应按本条款执行。

（四）、若双方对新增或减少项目另行签订补充协议的，对新增或减少项目的结算按本合同的约定结算方法进行计算，计算后并入本合同一并进行结算。

四、建设工期：

(一)本工程定于     年    月   日开工至     年    月  日竣工(工程全部完成)，工期共计 50  天(含节假日)。

(二)乙方须在双方签署本合同之日起 3天内进场施工，乙方未能按时进场施工，甲方有权解除合同，同时甲方可另行安排队伍进行施工。因此造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

(三)施工准备：

1、甲方：接通施工现场的施工用水源、电源，满足施工用水、用电量的需要。

2、乙方：

(1)组织施工管理人员和材料、施工机械进场；

(2)编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，在进场施工3日之前全部呈送甲方并经其认可。

(3)乙方未能按约定作好施工前准备的，给甲方造成损失的应予赔偿。

(四)如因特殊情况推迟开工或施工过程中因设计变更或出现不可抗力的原因造成不能继续施工，经甲方现场代表确认无法施工的，按实办理签证，工期顺延（或开工时间推迟）。

五、工程造价（暂定）：经双方确认工程总造价（暂定）为人民币(大写)             ，(小写)               元，税费情况：由乙方支付相关税费。

六、工程履约保证金

（一）、按15000元保证金计算，可由投标保证金转为履约保证金。

（二）、乙方未按上述条款约定划入保证金，甲方有权终止合同。若乙方存在中途单方解除合同、擅自停工、逾期完工、及其他严重违反本协议约定义务的情形，甲方有权没收保证金或与保证金等额的应付款。

（三）、工程验收如不合格者，甲方依照国家相关规定处理，所发生的一切费用及后果由乙方承担。

八、工程结算：

（一）、本工程采用 工程量实做实收，结算单价按中标价 的结算方式。

（二）、工程竣工后经双方确认验收合格后方可进行结算。

（三）、施工过程中，有关设计变更须获得甲方书面确认同意，并办理签证确认手续后工程结算才可按本合同约定的结算方式办理结算。

（四）、工程结算时的实际发生的材料设备数量、价格与附件材料设备清单不符合，施工过程中也没经甲方书面确认同意的，甲方有权不予结算，如施工过程经甲方书面确认同意的差价部分的费用按实结算。

（五）工程完工后，甲方收到乙方书面工程验收申请后应于____天内组织工程验收，否则视为工程验收合格。

（六）、工程验收合格后，乙方应及时将与竣工相关的资料一次性移交给甲方，甲方应在收到乙方结算书之日起    个月(不含节假日)内审核完毕；乙方须对其一次性所报送的结算资料之齐全、完整、有效性负责。

（七）、乙方须保证其所报送结算资料内容的真实性。如乙方报价超过甲方最终审定造价的10%（含本数），超过部分金额的结算审核费用由乙方支付（在合同结算价款中抵扣）。

九、工程款（进度款）支付  
    双方约定的工程款支付的方式和时间：工程形象进度完成至总量的50%时，支付至总合同价款的35%，工程完工并验收合格后付至总合同价款的80%，工程结算审核定案后付至结算定案总造价的97%，留结算总造价的3%作为工程质保金：质保期一年，期满后无息返还。

十、工程选用材料和设备说明：

（一）、由乙方供应的材料、设备；(详见附件        ）

（二）、乙方供应购材料、设备的约定：按设计要求和甲方确认的材料设备进行采购，材料、设备进场前须提交产品合格证、产品说明书、产品检测报告，按规定送有关部门检验。不合格的材料、设备不得用于本工程。

（三）、材料、设备的质量要求：

材料、设备的质量应达到国家有关规范要求。

（四）、乙方未按本合同约定选用本工程所需材料、设备的，给甲方造成的损失应予赔偿。

（五）、本工程附件所列材料、设备均由乙方提供。如有需甲方提供的，双方另行协商确定。

十一、工程分包或转包： 
　　（一）、未经甲方同意，不准分包给任何单位和个人，违者甲方有权解除合同，并追究乙方承担本合同总金额5%的违约金。

（二）、本装修工程禁止转包，如有转包行为，甲方有权解除合同并对已完成的工程量不给予结算。

十二、双方的权利和义务：

(一)甲方的权利和义务：

1、负责对本工程建设的管理及协调、联系各有关部门的工作，监督工程进度和质量；

2、负责接通施工现场的施工用水源、电源。

(二)乙方的权利和义务

1、遵守地方政府的有关规定并承担相关费用，做好施工前准备工作并承担相关费用；

2、做好施工过程中的安全工作，落实各项安全措施，保障甲方和施工队的人身和财产安全，承担由于自身过错所造成的一切损失；

3、保证文明施工，维持良好的施工秩序，创建文明施工环境；

4、严格按照经双方确认的施工图纸、会签记录、本合同的约定及相关规范的规定精心施工，按时完成各项工程任务，不得以各种理由影响工程进度(不可抗力除外)；

5、严格遵循有关规定作好工程资料的记录、收集和整理工作，送交甲方有关部门审查，竣工验收合格后按规定将竣工图等所有与本工程相关资料移交甲方存档；

6、乙方承担施工期间消耗的水费、电费、住宿生活用品以及其它应由乙方承担的费用；

7、做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围人员的关系；

8、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线；

十三、工程设计变更

(一)乙方应以甲方确认的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的依据，乙方不得擅自修改；

(二)施工中如发现设计有错误或不合理，乙方应及时以书面形式通知甲方，由甲方会同有关部门研究后会签确认，乙方按照确认后的修改意见进行施工。

十四、工程质量：

(一)乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家规定的工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

(二)工程质量标准：乙方保证达到国家有关质量检验评定标准及工程建设标准强制性条文及设计要求并同时获合同双方，设计方监理方认可，工程质量符合图纸及合同的要求。

(三)乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

1、乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定或本合同约定提供质量合格产品方可用于本工程；

2、乙方在施工过程发生任何事故，由施工方承担并应及时报告甲方派驻代表。

(四)乙方应保证工程质量，工程质量不符合图纸及合同要求的，在甲方发出通知2天内必须返工，返工的一切费用和甲方损失均由乙方承担，如返工后仍未达到要求的，甲方有权解除本合同并对已完成的工程量不予结算，要求乙方对所造成的损失赔偿；

(五)工程验收合格后乙方仍应对工程质量负责，因材料、施工等工程质量问题，乙方应提供免费维修。对构成其它损失乙方应承担相应的赔偿责任。

十五、工程验收：

(一)竣工工程验收以国家颁发的法律、法规及相关规定和标准、施工图纸、说明书、施工技术文件、会签记录及本合同约定和甲方的验收标准择优进行验收。

(二)由甲方的相关部门进行工程验收，乙方应委派施工负责人负责协助工作。验收合格后由甲方各部门及乙方的施工负责人在验收单上签名确认；验收不合格的，乙方应按照甲方要求对不合格之处作出修改或重作，修改或重作后应经过再次验收，由此产生的费用和给甲方造成的损失由乙方负责。

(三)双方均确认验收合格并移交全部资料后，因不可抗力引起的风险才相应转移。

十六、质量保证期

本工程的质量保证期为工程竣工验收合格后的12个月。质量保证期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的3天内到达甲方承包工程所在地进行免费维修和免费更换。乙方不在约定期限内派人维修的，甲方可以委托他人维修，维修费用由乙方负责。

十七、乙方应在工程施工过程中，整理收集同步工程资料报送监理及甲方，否则甲方有权延期支付同期工程款。

十八、违约责任：

（一）、因乙方劳力、材料、机械等原因造成未能按进度计划施工，甲方发出催告通知之日起2天内乙方必须提出解决方案并经甲方认可；否则，甲方有权解除合同。

（二）、在工程施工过程中乙方应理顺属下各班组的关系，甲方拨付工程款应首先支付工人工资，理顺劳资关系，否则，甲方有权终止合同。

（三）、乙方应在合同约定工期内竣工，逾期竣工承担合同总金额3%的违约金并处500元/日计罚付还甲方，且甲方有权相应顺延付款时间。

十九、部分主要材料指定品牌： 详见附表

二十、争议解决：

双方因订立、履行、变更、解除和终止本合同发生争议而协商不成的，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

二十一、合同效力：本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份，本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的附件及其补充协议均具有同等效力。双方应共同遵守执行。

甲方(盖章)：                                  乙方(盖章)：

法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：

年   月   日                                年   月      日

附表

| 1#住院部四楼病房装饰备选品牌 |
| --- |
| 1 | 外墙漆、涂料 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 |
| 2 | 墙砖、地板砖 | 新中源、冠珠 |
| 3 | 0.7厚吊顶 | 今顶、奥普、友邦 |
| 4 | 电线、电缆 | 奔达康、瑞金金字 |
| 5 | 电线管 | 联塑、金德、日丰 |
| 6 | 开关、插座等小电器 | 正泰、施耐德、福田、 |
| 7 | 灯具 | 正泰、欧普、王牌、施耐德 |
| 8 | 空气开关、断路器 | 正泰、TCL、施耐德 |
| 9 | 热镀锌钢管 | 金洲、华岐、荣钢 |
| 10 | 塑料排水管 | 联塑、日丰、金德 |
| 11 | 不锈钢给水管 | 山东金力特、佛山瑞进 |
| 12 | 阀门 | 赣阀、唐江、胜利 |
| 13 | 卫生洁具 | 帝牌卫浴、箭牌、COCO |
| 14 | 铝合金窗 | 凤铝 |
| 15 | 生态板 | 南盛 |

## 第二章  响应文件（格式）

正（副）本

## 一、封面

投标文件

项目名称：

投标单位名称（公章或自然人印鉴章）：

日期：

## 二、投标文件资料清单（格式）

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |

## 三、投标函（格式）

根据贵方“             项目”的邀请，正式授权          （姓名）代表              （投标单位的名称），提交投标文件正本一式1份，副本一式2份。

本投标单位承诺如下：

1、按招标文件规定提供的工程服务（包括安装、调试等一切服务）响应总价为（大写）             元人民币。

2、根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成货物并交付买方验收、使用。

3、已详细审核全部招标文件，知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、同意从规定的开标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期之前均具有约束力。

5、如果在规定的投标有效期内撤回投标，投标保证金可被没收。

6、同意向贵方提供可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

与本投标有关的通讯地址：

电    话：

联 系 人：

法定代表人（经营者或自然人）（签字）：

投标单位（公章或自然人印鉴章）：

日期：

## 四、投标报价一览表（格式）

投标单位名称（公章或自然人印鉴章）              金额单位：元

| 品目 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 服务要求 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）： （小写 ） |

法定代表人（经营者或自然人）（签字）：

联系人及电话：                              日期：

## 五、投标单位关于资格的声明函（格式）

我公司愿意针对    （招标单位+项目名称）     项目进行响应。投标文件中所有关于投标单位资格的文件、证明和陈述均是真实和准确的。若有违背，我公司承担由此产生的一切后果。

特此声明！

法定代表人（经营者或自然人）（签字）：

投标单位（公章或自然人印鉴章）：

年    月    日

## 六、投标单位关于无重大违法记录书面声明函（格式）

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

特此声明。

法定代表人（经营者或自然人）（签字）：

投标单位（公章或自然人印鉴章）：

年   月   日

## 七、服务质量保证及售后服务承诺书（格式）

根据贵方为      年    月   日          （项目名称）竞争性谈判项目的采购邀请，我方对该项目做出如下质量承诺：

1. 施工严格按照现行法律法规执行：

2.施工问题的处理：

3.售后服务联系方式

4.其他

投标单位名称（公章或自然人印鉴章）：

法定代表人（经营者或自然人）（签字）：_____________

# 八、有关证明文件（格式）

8-1.营业执照、税务登记证和机构代码证、自然人身份证明

说明：1、必须在有效期内。

2、三证合一的提供单证合一证件。

3、自然人参加的，提供自然人的身份证明。

8-2.财务报告或银行资信证明或投标担保函

8-3.依法缴纳税收证明或免税证明（格式）

8-4.依法缴纳社会保障资金的相关材料（格式）

8-5.投标单位关于具备履行合同所具备必需的设备书面承诺函（格式）

8-6.投标单位商关于具备履行合同所具有专业技术书面承诺函（格式）

。

# 8-5.投标单位关于具备履行合同所具备必需的设备书面承诺函（格式）

我公司在参加本次政府采购活动中，如获成交，保证具有履行本次采购所具备的设备。

特此承诺。

法定代表人（经营者或自然人）（签字）：

投标单位名称（公章或自然人印鉴章）：

年     月    日

## 8-6.投标单位关于具备履行采购合同所具有专业技术能力书面承诺函（格式）

我公司在参加本次政府采购活动中，如获成交，保证具有履行本次采购所具有专业技术能力。

特此承诺。

法定代表人（经营者或自然人）（签字）：

投标单位名称（公章或自然人印鉴章）：

年    月    日

## 九、法定代表人（经营者或自然人）授权书（格式）

致：赣南医学院第二附属医院

兹授权             同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称） 竞争性谈判活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年  月   日起至   年  月   日止。（自开标之日起，不得少于90天。）

授权单位名称（公章或自然人印鉴章）：

法定代表人（经营者或自然人）（签字）：

签发日期：       年   月     日

附：代理人工作单位：

职务：                       性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人（经营者或自然人）及代表人身份证复印件（第二代身份证正反两面加盖公章或自然人印鉴章）

注：如为法定代表人（经营者或自然人）来响应的，只需提供法定代表人（经营者或自然人）身份证复印件（第二代身份证正反两面加盖公章或自然人印鉴章）并注明此为法定代表人（经营者或自然人）。各代表的身份证原件开标时须携带备查，否则将可能做无效标处理。

# 十、交纳响应保证金的银行凭证（格式）

致：赣南医学院第二附属医院

（ 投标单位全称) 参加贵方组织的，项目名称。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）元的响应保证金。

特此证明

投标单位名称：

投标单位开户银行：

投标单位银行帐号：

粘贴银行转账凭证（复印件加盖公章或自然人印鉴章）

注：请投标单位认真填写银行信息，并要求与银行转账凭证的相关信息一致，政府采购代理机构将依据此凭证信息退还响应保证金。

投标单位（公章或自然人印鉴章）：

法定代表人（经营者或自然人）（签字）：

日期：      年   月   日